# 📝 สรุปการประชุม

[Progress Update]: การดำเนินงานตามโครงการคู่ความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

👥 ผู้เข้าร่วมประชุม (4 คน):

คนพูด 5: ผู้นำเสนอ

คนพูด 3: ผู้เข้าร่วม

คนพูด 2: ผู้เข้าร่วม

คนพูด 1: ผู้เข้าร่วม

📋 สรุปการประชุม:

สถานะ:

มีการลงนามใน MOU กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมื่อวันที่ 5 เมษายน

ผลการดำเนินงานในหมวด 5 ต่ำกว่าเป้าหมาย โดยเฉพาะด้าน EAA เพราะขาดข้อมูลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ความคืบหน้า:

มีการดำเนินงานใน 6 กระบวนการ ได้แก่ Digital Governance, Digital Roadmap, EAA Quality Management, Data Governance, Big Data Management, Resource Optimization Management

ปัญหา:

ขาดข้อมูลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่อง EAA

การสื่อสารกับพี่เลี้ยงไม่ราบรื่น และมีปัญหาจากนโยบายผู้บริหารระดับสูง

แนวทางแก้:

พยายามหาพี่เลี้ยงเสริมจากองค์กรอื่น

ใช้ Tool ที่มีการเขียน Coding เพื่อช่วยในการดำเนินงาน

งานถัดไป:

จัดทำแผนยกระดับขีดความสามารถด้านการกระบวนการกำกับดูแล Digital Governance

เขียน TOR ให้ละเอียดสำหรับการจ้างงานเพิ่มเติม

📌 การสั่งงาน/มอบหมาย:

คนพูด 5 สั่งให้ ทีมงาน ทำ: หาพี่เลี้ยงเสริมจากองค์กรอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในหมวด 5 (กำหนด: เร็วที่สุด)

❓ คำถามสำคัญ:

คนพูด 2 ถาม: "กรรมการหาเวลาอาญา ถ้าเกิดยังไงจำเป็นจริงๆกลับมาคุยกับผมมาคุยกับกรรมบทธอเพื่อเฟสติเบอร์เพราะเราจะประชุมข้ามประชุมเย็นเราก็ทำได้อยู่แล้วเนี่ยนะครับ" → คนพูด 5: "ฝากตรงนี้ไป อย่างไรฝากท่านรอทุกท่านเลยครับนะครับท่านบอกว่าช่วยดูเรื่องของ sequence ของการประชุมของกรรมการกับเรื่องของจะทำให้ drive คะแนนตรงนี้ขึ้น"

✅ ข้อตกลง/มติ:

เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนที่เสนอและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตามขั้นตอน (เสนอโดย: คนพูด 2)